ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

для подготовки специалистов среднего звена

по специальности:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

# Смоленск  2020

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 28.08.2020 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2020 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Овсянникова Ирина Алексеевна преподаватель общепрофессиональных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ основы СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является  обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Основы строительного производства является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина Основы строительного производства обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ПК 1.1-1.5, 2.1-2.3,3.1

ОК 1-6,9,10

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.5, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-6, 9,10 | определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать краткую характеристику объяснять организацию производства строительных и монтажных работ приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу | виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и контроль качества строительных работ основы монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха основы строительного производства порядок планирования труда рабочих строителей Методы контроля качества работ |

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 52 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 38 |
| практические занятия | 14 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Планирование и подготовка строительного производства | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.5, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1.Строительные генеральные планы. Размещение монтажных кранов. | 2 |  |
|  | 2. Обеспечение строительства водой, теплом и электроэнергией. Временные здания. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 « Анализ конструктивных схем промышленных зданий» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 « Чтение конструктивных схем промышленных зданий» | 2 |  |
| Тема 2. Организация материально-технического обеспечения | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Основные понятия и формы организации производства. Организация и планирование материально-технического обеспечения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |  |
|  | 2. Управление производственно-технической комплектации. Организация работ по оборудованию центральных заготовительных мастерских. | 2 |  |
| Тема 3. Организация и планирование монтажа оборудования и систем теплогазоснабжения и вентиляции | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Виды планов. Содержание производственно - экономического плана. | 2 |  |
|  | 2.Оценка эффективности планируемых мероприятий | 2 |  |
| Тема 4. Технология процессов монтажных работ | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Прокладка газопроводов. Прокладка тепловых сетей. | 2 |  |
|  | 2. Монтажные работы по центральному отоплению. Монтажные работы по внутреннему газоснабжению. | 2 |  |
|  | 3.Монтажные работы по вентиляционным установкам и кондиционерам. | 2 |  |
|  | 4. Охрана труда при производстве монтажных работ. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Подбор такелажного и монтажного оборудования» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Подбор оборудования для монтажных работ по вентиляционным установкам и кондиционерам» | 2 |  |
| Тема 5. Моделирование процессов | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Организационно-технологические модели специализированного строительно-монтажного производства. | 2 |  |
|  | 2.Линейные модели. Методы организации работ. Организация поточного монтажа систем ТГВ. Сетевые модели. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Анализ методов организации работ» | 2 |  |
| Тема 6. Основы организации строительного производства | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Особенности санитарно-технического производства. Взаимоотношения субподрядных организаций с генподрядчиками и субподрядчиками. | 2 |  |
|  | 2.Организация проектирования. Подготовка монтажа систем водоснабжения. | 2 |  |
|  | 3. Подготовка монтажа систем теплогазоснабжения. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Выполнение графической работы «Съёмные грузозахватные приспособления для монтажа труб »» | 2 |  |
| Тема 7. Организация управления качеством | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 ОК 1-5,9,10 |
|  | 1.Общие положения. Контроль качества продукции. Организация управления качеством. | 2 |  |
|  | 2.Сдача законченных объектов в эксплуатацию. | 2 |  |
|  | 3.Структура специализированной монтажной организации. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Анализ структуры специализированной монтажной организации» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся -. Подготовка сообщения и презентации по заданной теме; -. Подготовка к дифференцированному зачету. | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| ВСЕГО: |  | 54 |  |

3.условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Основ строительного производства», оснащенного оборудованием

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал

# и техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

# 3.2.1. Печатные издания

Основные источники

- Береснев А. И. Основы строительного производства. – М.: Академия, 2019.

- Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0.

- Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6.

Дополнительные источники:

- Степанов Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Олейник П.П., Бродский В.И. Организация строительного производства: подготовка и производство строительно-монтажных работ. -М: МГСУ, 2014.

# 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF.

- Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8.

- http://www.skonline.ru/doc/681.html СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства

- http://www.construction-technology.ru/ Технология и организация строительных работ

3.3 Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. Дисциплина направлена на освоение общих и профессиональных компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических работников наличие среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования допускается дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При этом объем (длительность) данного опыта не устанавливается.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и контроль качества строительных работ; | Владеет профессиональной терминологией , демонстрирует знание строительных работ, объясняет последовательность их проведения, | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Основы строительного производства, монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Демонстрирует владение методами организации строительства, строительных процессов и технологий; Применяет нормативную и проектную документацию; Называет средства механизации и автоматизации строительных работ. |  |
| Умения: Определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение; | Демонстрирует способность классифицировать виды зданий , назначение, конструктивные решения; Составляет технологическую последовательность возведения зданий всех типов; Определяет функциональное назначение зданий. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать краткую характеристику; | Способен оценивать виды, объем строительных работ и последовательность их выполнения; Дает характеристики фундаментам, |  |
| Объяснять организацию производства строительных и монтажных работ; | Способен составить план производства строительных и монтажных работ |  |
| Приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей; | Формулирует основные сведения по организации труда рабочих. |  |
| Перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ. | Применяет нормативную и техническую документацию Применяет СНиПы, ГОСТы, ТУ. Читает разделы инструкционно ­технологических карт |  |
| Составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу. | Демонстрирует способность составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу |  |